TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA KỸ THUẬT CƠ-ĐIỆN VÀ MÁY TÍNH

Sofware Process

&

Quality Management

ĐỀ TÀI : CẢI TIẾN QUY TRÌNH

THU THẬP YÊU CẦU TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO CHUẨN CMMI

Sinh viện thưc hiện:

Hồ Sỹ Hào - 2274801030043

Lý Khoa Đăng - 2274801030034

Nguyễn Quang Lộc - 2274801030086

Lớp: 241_71SEQM40144_01

Giảng viên hướng dẫn: Ths Huỳnh Phước Danh

Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2024

# Mục lục

I. Đặt vấn đề	3

II. Lý thuyết	4

1.	CMMI (Capability Maturity Model Integration)	4

2.	Các bước trong kỹ thuật thu thập yêu cầu theo CMMI	4

2.1	Elicitation (Thu thập)	4

2.2	Analysis (Phân tích)	5

3.	ROI (Return on Investment)	6

3.1	Khái niệm	6

3.2	Công thức tính ROI	6

3.3	Ý nghĩa của ROI trong đánh giá quy trình cải tiến	6

III. Đề xuất thay đổi quy trình và lợi ích đạt được	7

1.	Thay đổi quy trình hiện tại	7

2.	Lợi ích đạt được sau cải tiến	8

3.	Minh chứng lợi ích đạt được từ việc áp dụng CMMI	8

4.	Tính toán ROI (Return on Investment)	9

5.	Kết luận	10

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN HIỆN TẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI

### 1.1. Giới thiệu quy trình hiện tại trong phát triển phần mềm

#### 1.1.1. Tổng quan về dự án phần mềm quản lý công việc nội bộ

Dự án phát triển phần mềm quản lý công việc nội bộ, gọi tắt là Pioneer Task Manager (PTM), được triển khai bởi Công ty TNHH Kỹ thuật và Giải pháp Tiên Phong (Pioneer Solutions). Phần mềm PTM giúp công ty quản lý công việc nội bộ, từ việc phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ và gửi báo cáo định kỳ, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban trong công ty.

PTM bao gồm các chức năng chính như sau:

- Quản lý dự án: Phần mềm cho phép tạo mới, sửa đổi và theo dõi tiến độ các dự án. Mỗi dự án có từ 15 đến 20 công việc, với sự tham gia của 3 đến 5 nhân viên. Điều này giúp dễ dàng theo dõi và quản lý tiến độ công việc.

- Phân công nhiệm vụ: Hệ thống hỗ trợ phân công từ 10 đến 15 nhiệm vụ mỗi ngày cho các nhân viên trong các dự án và theo dõi trạng thái công việc.

- Báo cáo tiến độ công việc: Nhân viên được yêu cầu cập nhật trạng thái và gửi báo cáo tiến độ công việc định kỳ mỗi tuần.

- Gửi thông báo và nhắc nhở: Hệ thống tự động gửi thông báo và nhắc nhở về các nhiệm vụ sắp đến hạn, giúp đảm bảo rằng công việc được duy trì liên tục. Hiện tại, hệ thống gửi khoảng 100 thông báo và nhắc nhở mỗi tuần để đảm bảo tiến độ được giữ vững.

#### 1.1.2. Quy trình phát triển phần mềm hiện tại

Dự án Pioneer Task Manager hiện đang được phát triển theo mô hình Waterfall với các giai đoạn chính như sau:

- Giai đoạn 1: Thu thập yêu cầu
Quy trình Waterfall yêu cầu mọi yêu cầu phải được thu thập và tài liệu hóa hoàn chỉnh ngay từ đầu trong giai đoạn này. Các yêu cầu được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn, họp, và bảng câu hỏi. Mỗi cuộc họp thu thập yêu cầu kéo dài khoảng 1.5 giờ và diễn ra 3 lần mỗi tuần trong khoảng 2 tuần. Tất cả yêu cầu phải được xác định đầy đủ từ đầu, mà không có khả năng thay đổi linh hoạt khi yêu cầu phát sinh hoặc thay đổi trong suốt quá trình phát triển.

- Giai đoạn 2: Phân tích và tài liệu hóa yêu cầu
Sau khi thu thập yêu cầu, đội ngũ phát triển sẽ phân tích và tài liệu hóa các yêu cầu thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Các yêu cầu này sẽ cung cấp chi tiết về cách hệ thống hoạt động, được sử dụng trong các giai đoạn tiếp theo.

- Giai đoạn 3: Phát triển
Dựa trên tài liệu yêu cầu đã được xác định, đội ngũ lập trình viên bắt đầu phát triển các tính năng của hệ thống PTM. Mỗi tính năng được phát triển trong khoảng 8 tuần, với sự tham gia của từ 5 đến 7 lập trình viên.

- Giai đoạn 4: Kiểm thử
Sau khi phát triển, hệ thống được kiểm thử để đảm bảo tính chính xác và khả năng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Quá trình kiểm thử kéo dài khoảng 4 tuần, với khoảng 60 kịch bản kiểm thử.

- Giai đoạn 5: Triển khai
Sau khi hoàn tất kiểm thử, hệ thống PTM sẽ được triển khai thử nghiệm trong 1 tuần để đảm bảo hoạt động ổn định trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

- Giai đoạn 6: Bảo trì
Sau khi hệ thống đã được triển khai, giai đoạn bảo trì sẽ xử lý các lỗi và thay đổi yêu cầu từ người dùng trong suốt vòng đời của hệ thống. Tuy nhiên, việc thay đổi và bảo trì hệ thống theo mô hình Waterfall thường gặp khó khăn do yêu cầu thay đổi phải quay lại giai đoạn đầu và tái phát triển.

#### 1.1.3. Các công cụ và phương pháp hỗ trợ trong quy trình thu thập yêu cầu

Để thu thập và xử lý yêu cầu, đội ngũ phát triển sử dụng một số công cụ và phương pháp bao gồm:

- Phương pháp phỏng vấn: Các trưởng phòng ban được phỏng vấn để thu thập yêu cầu từ họ. Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 1 giờ và tham gia từ 6 đến 8 trưởng phòng.

- Bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi từ 20 đến 25 câu hỏi được gửi đến các nhân viên để thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng hệ thống.

- Use Case và User Story: Được sử dụng để mô tả yêu cầu và các kịch bản sử dụng cụ thể của người dùng, giúp đội ngũ phát triển hiểu rõ hơn về cách hệ thống sẽ hoạt động trong thực tế.

- Công cụ quản lý yêu cầu: Hệ thống hiện tại đang sử dụng Excel để ghi chép và quản lý các yêu cầu, với khoảng 50 đến 60 yêu cầu được ghi nhận trong mỗi chu kỳ phát triển.

### 1.2. Các vấn đề tồn tại trong quy trình thu thập yêu cầu

#### 1.2.1. Yêu cầu không rõ ràng hoặc không đầy đủ

Trong quy trình Waterfall, thu thập yêu cầu là giai đoạn đầu tiên, và tất cả yêu cầu phải được xác định hoàn chỉnh trước khi tiếp tục các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều yêu cầu không được diễn đạt rõ ràng hoặc thiếu chi tiết. Khoảng 30 đến 40% yêu cầu không rõ ràng hoặc thiếu các tiêu chí cụ thể, khiến đội ngũ phát triển phải tự đưa ra giả định về cách thức hoạt động của hệ thống. Việc này gây ra sự không đồng nhất trong việc triển khai và phát triển tính năng, đồng thời làm tăng chi phí và thời gian cần thiết để điều chỉnh.

Vấn đề chính:

- Thiếu tính linh hoạt: Vì mọi yêu cầu phải được xác định rõ ràng trong giai đoạn thu thập yêu cầu, các thay đổi sau này rất khó xử lý trong Waterfall. Quy trình này không cho phép yêu cầu thay đổi linh hoạt khi cần thiết trong suốt vòng đời của dự án. Khi có sự thay đổi trong yêu cầu sau khi giai đoạn thu thập kết thúc, cần phải quay lại giai đoạn thu thập yêu cầu và tái tài liệu hóa các yêu cầu, gây ra sự gián đoạn lớn trong dự án.

- Khó khăn trong việc điều chỉnh yêu cầu không rõ ràng: Các yêu cầu không được xác định rõ ngay từ đầu hoặc thiếu các tiêu chí cụ thể có thể dẫn đến việc phải điều chỉnh và tái phát triển trong suốt các giai đoạn tiếp theo của dự án, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian hoàn thành.

#### 1.2.2. Khó khăn trong quản lý thay đổi yêu cầu

Waterfall không có cơ chế linh hoạt để quản lý thay đổi yêu cầu trong suốt quá trình phát triển. Khi yêu cầu thay đổi hoặc có sự điều chỉnh từ các bên liên quan, quy trình này buộc phải quay lại bước thu thập yêu cầu ban đầu để cập nhật lại các tài liệu yêu cầu. Điều này gây ra sự chậm trễ và gián đoạn nghiêm trọng trong tiến độ của dự án.

#### 1.2.3. Thiếu tài liệu hóa chi tiết và nhất quán về yêu cầu

Do yêu cầu phải được xác định và tài liệu hóa trong giai đoạn thu thập yêu cầu, nên nếu các yêu cầu không được tài liệu hóa đầy đủ và rõ ràng, điều này sẽ gây khó khăn cho các giai đoạn sau của dự án. Khoảng 20 đến 30% yêu cầu thiếu các tiêu chí kiểm thử cụ thể hoặc không được mô tả chi tiết, làm tăng thời gian kiểm thử và giảm độ chính xác của quá trình kiểm tra.

### 1.3. Tác động của các vấn đề đối với dự án Pioneer Task Manager

#### 1.3.1. Ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí

Các vấn đề về yêu cầu không rõ ràng và thay đổi yêu cầu làm tăng thời gian hoàn thành dự án từ 3 đến 4 tuần so với kế hoạch. Điều này kéo theo chi phí phát triển tăng thêm từ 10 đến 15%, vì đội ngũ phải điều chỉnh và kiểm thử lại nhiều lần.

Tác động tài chính:

- Ngân sách dự án ban đầu là 500 triệu đồng. Do các vấn đề về yêu cầu không rõ ràng và thay đổi yêu cầu, chi phí phát triển có thể tăng lên khoảng 10-15% so với kế hoạch ban đầu, dẫn đến một mức chi phí phát sinh thêm từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng. Sự gia tăng này không chỉ làm chậm tiến độ mà còn gây áp lực lớn lên ngân sách của dự án.

#### 1.3.2. Ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Các vấn đề về tài liệu hóa và quản lý yêu cầu khiến hệ thống không đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng, dễ dẫn đến lỗi. Trung bình, mỗi chu kỳ phát triển có từ 10 đến 15 lỗi phát sinh. Việc thiếu tiêu chí kiểm thử chi tiết khiến phần mềm không đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế của người dùng, dẫn đến khoảng 20% phản hồi gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống, giảm hiệu quả công việc.

Tác động tài chính đến chất lượng:

- Nếu hệ thống không đáp ứng yêu cầu người dùng hoặc có nhiều lỗi, công ty sẽ phải chi thêm chi phí để xử lý lỗi sau khi triển khai, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà còn khiến chi phí bảo trì gia tăng. Với việc sửa chữa các lỗi phát sinh sau khi triển khai, chi phí bảo trì có thể tăng thêm từ 50 triệu đồng lên khoảng 60 triệu đồng mỗi năm, tức là 10 triệu đồng tăng thêm so với dự toán ban đầu.

Tổng chi phí phát sinh trong một năm đầu do các vấn đề về yêu cầu và bảo trì có thể lên đến khoảng 100 triệu đồng (từ việc điều chỉnh yêu cầu và xử lý các lỗi phát sinh trong giai đoạn bảo trì). Điều này làm tăng tổng chi phí dự án lên 20% so với ngân sách dự toán ban đầu.

# CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT ÁP DỤNG ĐỂ CẢI TIẾN QUY TRÌNH THU THẬP YÊU CẦU THEO CHUẨN CMMI

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT ÁP DỤNG ĐỂ CẢI TIẾN QUY TRÌNH THU THẬP YÊU CẦU THEO CHUẨN CMMI

### 2.1. Tổng quan về CMMI (Capability Maturity Model Integration)

CMMI (Capability Maturity Model Integration) là một mô hình được phát triển bởi Software Engineering Institute (SEI) tại Carnegie Mellon University, nhằm cải thiện và tối ưu hóa các quy trình phát triển phần mềm. CMMI không chỉ giúp các tổ chức cải thiện chất lượng sản phẩm mà còn cải tiến khả năng quản lý quy trình phát triển phần mềm thông qua việc tối ưu hóa các quy trình trong suốt vòng đời của sản phẩm.

Mô hình CMMI được chia thành 5 cấp độ trưởng thành, mỗi cấp độ có yêu cầu và tiêu chuẩn riêng biệt về quy trình và quản lý quy trình phát triển. Các cấp độ này giúp các tổ chức dần dần hoàn thiện quy trình phát triển phần mềm từ cơ bản đến nâng cao, từng bước nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm.

Các cấp độ trưởng thành trong mô hình CMMI:

- Cấp độ 1: Initial (Khởi đầu) – Quy trình thiếu ổn định và kiểm soát.

- Cấp độ 2: Managed (Quản lý) – Quy trình đã được quản lý nhưng chưa chuẩn hóa.

- Cấp độ 3: Defined (Định nghĩa) – Quy trình đã được chuẩn hóa và tài liệu hóa.

- Cấp độ 4: Quantitatively Managed (Quản lý định lượng) – Quy trình được đo lường và kiểm soát thông qua các chỉ số định lượng.

- Cấp độ 5: Optimizing (Tối ưu hóa) – Quy trình được cải tiến liên tục dựa trên phân tích và dữ liệu thu thập được.

### 2.2. Quy trình Thu thập Yêu cầu trong CMMI

Trong mô hình CMMI, quy trình thu thập yêu cầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các yêu cầu phần mềm được quản lý có hệ thống và có thể thay đổi linh hoạt khi cần thiết. Quy trình này không chỉ giúp các yêu cầu được ghi nhận đầy đủ ngay từ đầu mà còn đảm bảo rằng mọi thay đổi trong yêu cầu sẽ không làm gián đoạn tiến độ và chất lượng của dự án.

CMMI yêu cầu các tổ chức phải quản lý yêu cầu theo cách có hệ thống và tiếp tục quản lý chúng xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm. Điều này bao gồm các bước như:

- Quản lý yêu cầu (Requirements Management): Quản lý và theo dõi yêu cầu từ lúc thu thập cho đến khi triển khai và bảo trì, với khả năng thay đổi yêu cầu khi cần thiết.

- Phát triển yêu cầu (Requirements Development): Các yêu cầu được phát triển thành các mô tả chi tiết, với tiêu chí kiểm thử rõ ràng để đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khi triển khai.

Quy trình này giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro, đảm bảo yêu cầu được phát triển và thực hiện một cách chính xác và đầy đủ, giúp các bên liên quan đồng thuận về tính khả thi và tiến độ dự án.

### 2.3. Quy trình Thu thập Yêu cầu trong Mô hình Waterfall Hiện tại

Trong quy trình hiện tại của dự án Pioneer Task Manager (PTM) theo mô hình Waterfall, quy trình thu thập yêu cầu được thực hiện một cách tuần tự và cứng nhắc. Mô hình Waterfall yêu cầu tất cả yêu cầu phải được thu thập và tài liệu hóa ngay từ giai đoạn đầu, trước khi tiến hành các bước tiếp theo của dự án. Đây là một điểm yếu lớn của mô hình này, đặc biệt khi có sự thay đổi yêu cầu trong suốt quá trình phát triển.

Các bước thu thập yêu cầu trong mô hình Waterfall bao gồm:

- Xác định mục tiêu và phạm vi yêu cầu: Đây là bước đầu tiên trong quy trình, nơi các bên liên quan như các phòng ban sử dụng phần mềm xác định mục tiêu và phạm vi của hệ thống. Việc này giúp đội ngũ phát triển hình dung rõ ràng về các yêu cầu sẽ được thu thập và các vấn đề cần giải quyết.

- Thu thập yêu cầu: Các yêu cầu được thu thập qua các cuộc phỏng vấn, họp nhóm với các phòng ban và bảng câu hỏi. Tuy nhiên, trong mô hình này, tất cả yêu cầu phải được xác định ngay từ đầu và không cho phép sự thay đổi linh hoạt sau đó.

- Phân tích và tài liệu hóa yêu cầu: Sau khi thu thập, yêu cầu được phân tích và tài liệu hóa thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Việc thiếu tính linh hoạt trong bước này làm cho việc thay đổi yêu cầu sau khi tài liệu đã được xác nhận trở nên khó khăn.

- Phê duyệt yêu cầu: Sau khi tài liệu yêu cầu được hoàn thành, các bên liên quan phê duyệt tài liệu này. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi yêu cầu, sẽ phải quay lại giai đoạn đầu, gây gián đoạn cho tiến độ và chi phí của dự án.

Vấn đề của mô hình Waterfall trong việc thu thập yêu cầu:

- Thiếu tính linh hoạt: Các yêu cầu phải được xác định từ đầu và không thể thay đổi khi dự án đã bắt đầu. Điều này gây khó khăn khi có sự thay đổi yêu cầu từ các bên liên quan sau khi quy trình phát triển đã khởi động.

- Chi phí phát sinh và gián đoạn tiến độ: Khi yêu cầu thay đổi sau khi giai đoạn thu thập đã hoàn tất, phải quay lại giai đoạn thu thập yêu cầu, dẫn đến việc phải tài liệu hóa lại yêu cầu và làm gián đoạn tiến độ dự án.

### 2.4. Đánh giá Mức độ Trưởng thành CMMI của Quy trình Thu thập Yêu cầu Hiện tại

Dựa trên quy trình thu thập yêu cầu hiện tại theo mô hình Waterfall, có thể đánh giá quy trình này đang ở Cấp độ 2: Managed trong CMMI. Quy trình này đã được quản lý một cách cơ bản, nhưng chưa chuẩn hóa và thiếu tính linh hoạt để ứng phó với sự thay đổi trong yêu cầu.

Dưới Cấp độ 2, mặc dù yêu cầu được ghi chép đầy đủ và có các bước kiểm soát nhưng chưa có sự chuẩn hóa rõ ràng, đặc biệt là thiếu cơ chế linh hoạt để điều chỉnh các yêu cầu khi có thay đổi trong suốt quá trình phát triển. Điều này dẫn đến các chi phí phát sinh và thời gian kéo dài trong các dự án phát triển phần mềm.

### 2.5. Mục tiêu Cải tiến: Cấp độ 3 CMMI

Mục tiêu của việc cải tiến quy trình thu thập yêu cầu trong dự án PTM là đạt được Cấp độ 3: Defined trong mô hình CMMI. Việc đạt được Cấp độ 3 sẽ giúp chuẩn hóa quy trình thu thập yêu cầu, đảm bảo rằng quy trình này được thực hiện một cách đồng nhất và có thể dễ dàng tái sử dụng cho các dự án khác trong tổ chức.

Các yêu cầu đối với Cấp độ 3: Defined bao gồm:

- Chuẩn hóa quy trình: Quy trình thu thập yêu cầu sẽ được tài liệu hóa rõ ràng và chuẩn hóa trên toàn tổ chức, giúp tất cả nhân viên có thể thực hiện quy trình một cách nhất quán.

- Ứng dụng công cụ hỗ trợ: Mặc dù việc phát triển công cụ quản lý yêu cầu từ đầu có thể không cần thiết, nhưng tổ chức có thể sử dụng các công cụ sẵn có trên thị trường như Jira, Trello, Confluence hoặc các công cụ quản lý yêu cầu chuyên dụng khác để ghi chép, theo dõi và cập nhật yêu cầu trong suốt quá trình phát triển. Việc ứng dụng các công cụ này giúp đảm bảo quy trình thu thập yêu cầu trở nên minh bạch và đồng nhất.

- Quản lý thay đổi yêu cầu hiệu quả: Cấp độ 3 cung cấp các cơ chế để theo dõi và quản lý sự thay đổi yêu cầu xuyên suốt quá trình phát triển. Các công cụ hỗ trợ giúp ghi nhận các thay đổi yêu cầu và tác động của chúng đến dự án, từ đó đảm bảo sự ổn định trong tiến độ và chất lượng của dự án.

Mặc dù Cấp độ 4 có thể cung cấp lợi ích về đo lường và tối ưu hóa quy trình, nhưng đối với quy mô và phạm vi của dự án PTM hiện tại, việc đạt Cấp độ 3 là hợp lý và đủ để cải thiện quy trình thu thập yêu cầu mà không cần phải đầu tư vào các công cụ đo lường phức tạp của Cấp độ 4.

# CHƯƠNG 3: TIẾN HÀNH CẢI TIẾN QUY TRÌNH THU THẬP YÊU CẦU THEO CHUẨN CMMI

3.1 Mục tiêu Cải tiến Quy trình Thu thập Yêu cầu theo CMMI

Mục tiêu chính:

- Đưa quy trình thu thập yêu cầu đạt chuẩn CMMI cấp độ 3 (Defined), chuẩn hóa và tăng cường khả năng quản lý thay đổi, giúp quy trình thu thập yêu cầu dễ sử dụng và có thể tái sử dụng cho các dự án khác.

Các mục tiêu định lượng (dựa trên Chương 1):

- Giảm chi phí phát sinh: Mục tiêu là giảm chi phí phát sinh do yêu cầu không rõ ràng từ 10-15% xuống dưới 5%.

- Giảm số lượng lỗi phát sinh: Giảm lỗi phát sinh trong các yêu cầu xuống dưới 5 lỗi mỗi chu kỳ.

- Rút ngắn thời gian xử lý thay đổi yêu cầu: Giảm từ 3-4 tuần xuống còn 1-2 tuần.

- Giảm chi phí bảo trì: Từ 60 triệu đồng xuống khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.

3.2 Thành phần CMMI được Ứng dụng cho Quy trình Cải tiến

Thành phần chính bao gồm:

- Specific Goals (SG): Mục tiêu cụ thể cho từng bước cải tiến trong quy trình.

- Specific Practices (SP): Các thực hành cụ thể để đạt mục tiêu CMMI.

- Generic Goals (GG) và Generic Practices (GP): Các mục tiêu và thực hành chung nhằm duy trì và cải thiện quy trình.

| Thành phần CMMI | Mục tiêu (Goals) | Thực hành cụ thể (Specific Practices) | Áp dụng trong Quy trình Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- |
| SG1 | Thiết lập và duy trì quy trình chuẩn hóa | SP1.1: Xác định các yêu cầu cơ bản của quy trình | - Xác định rõ các loại yêu cầu cần thu thập, từ chức năng đến phi chức năng. - Chuẩn hóa các bước thu thập và tài liệu hóa yêu cầu. |
| GG1 | Đảm bảo quy trình được xác định và thực hiện đầy đủ | GP1.2: Tài liệu hóa quy trình | - Tạo tài liệu chuẩn cho từng bước trong quy trình thu thập yêu cầu. - Đảm bảo quy trình được thực hiện đầy đủ và đồng nhất. |
| SG2 | Xác minh các yêu cầu đã thu thập | SP2.1: Xác minh thông qua tài liệu và thực tế | - Kiểm tra tính chính xác của yêu cầu bằng ma trận truy vết. - Xác nhận yêu cầu với các bên liên quan để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. |
| SG3 | Quản lý thay đổi yêu cầu | SP3.1: Thiết lập quy trình quản lý thay đổi | - Tạo quy trình quản lý thay đổi yêu cầu với các bước từ phát sinh, đánh giá đến phê duyệt. - Sử dụng công cụ quản lý yêu cầu như Jira, Confluence để ghi nhận và theo dõi thay đổi. |
| GG3 | Đảm bảo quy trình chuẩn hóa được duy trì | GP3.2: Đảm bảo các thay đổi được theo dõi | - Ghi nhận và tài liệu hóa mọi thay đổi yêu cầu theo cách chuẩn hóa. - Đảm bảo rằng mọi thay đổi không làm gián đoạn tiến độ và chất lượng của dự án. |
| SG4 | Đánh giá và đo lường hiệu quả quy trình | SP4.1: Thiết lập các chỉ số đo lường | - Xây dựng các chỉ số KPI đánh giá hiệu quả quy trình như tỷ lệ lỗi, thời gian xử lý thay đổi. - Theo dõi các chỉ số này thường xuyên để đảm bảo quy trình đang hoạt động hiệu quả. |

3.3 Quy trình Cải tiến theo CMMI Cấp độ 3 và Modeling Quy trình

3.3.1 Bước 1: Xác định và Chuẩn hóa Quy trình Thu thập Yêu cầu

Thành phần CMMI áp dụng: SG1 (Thiết lập và duy trì một quy trình chuẩn hóa), SP1.1 (Xác định các yêu cầu cơ bản của quy trình), GP1.2 (Tài liệu hóa quy trình).

Mô tả chi tiết:

- Xác định các yêu cầu cơ bản:

  - Xác định các loại yêu cầu (yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu về hiệu suất, bảo mật, v.v.) phù hợp với mục tiêu dự án và cấu trúc chúng thành các tiêu chuẩn.

- Chuẩn hóa quy trình:

  - Thiết lập một chuỗi các bước chuẩn để thu thập yêu cầu:

    - Xác định phạm vi yêu cầu.

    - Thu thập yêu cầu từ các bên liên quan.

    - Phân tích và xác nhận yêu cầu.

  - Xây dựng các biểu mẫu chuẩn, như mẫu phỏng vấn, mẫu bảng câu hỏi và mẫu tài liệu yêu cầu.

- Modeling Quy trình:

  - Vẽ luồng công việc trong quy trình thu thập yêu cầu theo các bước chuẩn đã xác định, sử dụng biểu đồ swimlane để thể hiện trách nhiệm của từng bộ phận (như các phòng ban, đội phát triển, quản lý dự án).

  - Sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu để thể hiện cách các yêu cầu di chuyển từ lúc thu thập, xác nhận cho đến khi hoàn thành.

Kết quả kỳ vọng:

- Quy trình được chuẩn hóa, nhất quán và có thể dễ dàng tái sử dụng.

3.3.2 Bước 2: Xác minh và Xác nhận Yêu cầu (Validation and Verification)

Thành phần CMMI áp dụng: SG2 (Xác minh các yêu cầu đã thu thập), SP2.1 (Xác minh thông qua tài liệu và thực tế).

Mô tả chi tiết:

- Xác minh yêu cầu:

  - Xem xét các yêu cầu đã thu thập cùng với các bên liên quan để đảm bảo tính đầy đủ, rõ ràng và không mâu thuẫn.

  - Áp dụng phương pháp traceability matrix (ma trận truy vết) để theo dõi các yêu cầu từ khi thu thập đến khi triển khai, đảm bảo mọi yêu cầu đều có bước xác nhận rõ ràng.

- Modeling Quy trình:

  - Sử dụng biểu đồ Use Case và biểu đồ ERD (Entity-Relationship Diagram) để hình dung rõ hơn các yêu cầu chức năng của hệ thống.

  - Vẽ biểu đồ quy trình kiểm thử để xác định cách thức kiểm thử yêu cầu ngay từ giai đoạn đầu, điều này giúp phát hiện sớm các sai sót có thể phát sinh.

Kết quả kỳ vọng:

- Các yêu cầu được xác nhận chính xác, giảm sai sót và lỗi phát sinh.

3.3.3 Bước 3: Quản lý Thay đổi Yêu cầu (Change Management)

Thành phần CMMI áp dụng: SG3 (Quản lý thay đổi yêu cầu), SP3.1 (Thiết lập quy trình quản lý thay đổi), GP3.2 (Đảm bảo rằng mọi thay đổi được tài liệu hóa và theo dõi).

Mô tả chi tiết:

- Thiết lập quy trình quản lý thay đổi:

  - Tạo ra các bước quản lý thay đổi cụ thể từ lúc phát sinh yêu cầu mới cho đến khi được chấp nhận hoặc từ chối.

  - Áp dụng các công cụ quản lý yêu cầu như Jira hoặc Confluence để ghi nhận và theo dõi các thay đổi yêu cầu một cách hệ thống.

- Modeling Quy trình:

  - Vẽ biểu đồ quản lý thay đổi yêu cầu (Change Request Workflow) để thể hiện từng bước xử lý khi có sự thay đổi, bao gồm đánh giá, phê duyệt, điều chỉnh tài liệu và cập nhật yêu cầu.

  - Sử dụng biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) để chỉ ra cách thức mà mỗi thay đổi ảnh hưởng đến quy trình và các bước xử lý liên quan.

Kết quả kỳ vọng:

- Các thay đổi yêu cầu được quản lý một cách hiệu quả, giảm thời gian và chi phí phát sinh.

3.3.4 Bước 4: Đánh giá và Đo lường Hiệu quả Quy trình

Thành phần CMMI áp dụng: SG4 (Đánh giá và đo lường quy trình), SP4.1 (Thiết lập các chỉ số đo lường), GP4.2 (Đánh giá định kỳ hiệu quả quy trình).

Mô tả chi tiết:

- Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả:

  - Đặt các chỉ số đánh giá cụ thể như tỷ lệ lỗi phát sinh trong yêu cầu, thời gian xử lý thay đổi yêu cầu, mức độ hài lòng của người dùng.

  - Xây dựng cơ chế báo cáo định kỳ để thu thập dữ liệu về hiệu quả của quy trình.

- Modeling Quy trình:

  - Vẽ biểu đồ KPI (Key Performance Indicators) để trực quan hóa các chỉ số đo lường, từ đó dễ dàng theo dõi tiến độ và hiệu quả của quy trình.

  - Sử dụng dashboard trên công cụ quản lý như Jira hoặc Power BI để theo dõi và báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả quy trình theo thời gian thực.

Kết quả kỳ vọng:

- Đánh giá hiệu quả quy trình, cải tiến quy trình dựa trên dữ liệu thực tế và tăng hiệu quả quản lý yêu cầu.

3.4 Lợi ích và ROI của Quy trình Cải tiến

Các lợi ích định lượng:

- Tiết kiệm chi phí phát sinh do yêu cầu không rõ ràng: Giảm từ mức tăng 10-15% xuống còn 3-5%.

- Giảm chi phí bảo trì: Từ 60 triệu đồng xuống còn 50 triệu đồng mỗi năm.

- Rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu thay đổi: Giảm từ 3-4 tuần xuống 1-2 tuần.

Tính ROI (Return on Investment): Với chi phí đầu tư 100 triệu đồng để cải tiến quy trình, tổng lợi ích tiết kiệm hàng năm đạt khoảng 85 triệu đồng. ROI đạt 85%, cho thấy cải tiến quy trình đạt hiệu quả tài chính cao.

3.5 Modeling Quy trình Sau Cải tiến

- Biểu đồ Swimlane của Quy trình Thu thập Yêu cầu: Thể hiện các vai trò cụ thể (như các phòng ban, đội phát triển) và trách nhiệm trong từng bước của quy trình thu thập yêu cầu.

- Biểu đồ Use Case: Xác định các yêu cầu chức năng chính của hệ thống, giúp hình dung rõ hơn các tính năng cần phát triển.

- Biểu đồ Quản lý Thay đổi Yêu cầu: Thể hiện luồng xử lý yêu cầu thay đổi và mối liên kết với các bước khác trong quy trình.